# Estudio de Prefactibilidad

# Proyecto "Diamante de Béisbol de Medellín"

## Construcción y Operación de Infraestructura de Estacionamiento Público Subterráneo y Servicios Complementarios — Complejo Deportivo Atanasio Girardot

## Asociación Público Privada de Iniciativa Privada — Sin Recursos Públicos

Marco normativo: Ley 1508 de 2012, Decreto 1082 de 2015 (modificado por Decreto 438 de 2021), Artículo 2.2.2.1.5.2 (Etapa de Prefactibilidad)

Fecha de elaboración: Marzo de 2026

# TABLA DE CONTENIDOS

Información General del Proyecto y Originador

Diagnóstico de la Situación Actual

Alcance del Proyecto

Estudio de Demanda

Estudio de Oferta

Análisis Financiero Preliminar

Análisis de Riesgos

Marco Normativo y Regulatorio

Impacto Social y Ambiental

Conclusiones y Recomendaciones

Anexos

# 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO Y ORIGINADOR

## 1.1 Nombre del Proyecto

"Diamante de Béisbol de Medellín" — Construcción, operación, mantenimiento y reversión de infraestructura de estacionamiento público subterráneo y servicios complementarios de comercio, en el sector del Complejo Deportivo Atanasio Girardot, municipio de Medellín, departamento de Antioquia, bajo el esquema de Asociación Público Privada de Iniciativa Privada sin desembolso de recursos públicos, en los términos de la Ley 1508 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015.

## 1.2 Originador de la Propuesta

[Pendiente: Datos legales de la Unión Temporal / Sociedad de Propósito Específico]

| Campo | Dato |
| --- | --- |
| Nombre o razón social | _____________ |
| NIT | _____________ |
| Representante legal | _____________ |
| Cédula de ciudadanía | _____________ |
| Domicilio | Medellín, Antioquia |
| Teléfono | _____________ |
| Correo electrónico | _____________ |

De conformidad con lo establecido en el numeral 1.3 del artículo 2.2.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 (modificado por el Decreto 438 de 2021), se identifica a la persona jurídica señalada como líder de la iniciativa privada, quien ostenta la mayor participación en el instrumento asociativo conformado para la presentación de esta propuesta.

Corresponderá al líder de la iniciativa privada dar cumplimiento a los requisitos exigibles en materia de capacidad financiera o de financiación requerida. Para tal efecto, el originador del proyecto podrá vincular al instrumento asociativo aquellas personas naturales o jurídicas que le permitan dar cumplimiento a las exigencias establecidas, siempre y cuando dicho líder conserve la mayor participación en el instrumento asociativo hasta la firma del contrato.

Fundamentación jurídica: Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.2.1.5.2, Numerales 1.1 a 1.4.

## 1.3 Localización Geográfica

El proyecto se ubica en el corazón del Complejo Deportivo Atanasio Girardot, el recinto deportivo más grande e importante de la ciudad de Medellín y del departamento de Antioquia. Su localización estratégica en la Comuna 11 (Laureles-Estadio), zona de estrato socioeconómico 5 con alta dinámica comercial, gastronómica y deportiva, le confiere una posición privilegiada en términos de accesibilidad y demanda potencial.

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Municipio | Medellín, Antioquia |
| Comuna | 11 — Laureles-Estadio |
| Barrio | Estadio |
| Coordenadas geográficas | Lat 6°15'23.4"N, Lng 75°35'25.8"O |
| Coordenadas decimales | 6.2565° N, -75.5905° O |
| Altitud | ~1,495 m.s.n.m. |
| Referencia vial | Carrera 70 × Calle 48 (Avenida San Juan) |
| Área de influencia directa | Radio de 1.5 km (~7.07 km²) |
| Polígono de estudio | Cra 68 – Cra 77C × Cll 45 – Cll 53A (~1.44 km²) |

El predio se encuentra dentro del área administrativa del Complejo Deportivo Atanasio Girardot, cuya propiedad corresponde al Municipio de Medellín y cuya administración está a cargo del INDER (Instituto de Deportes y Recreación de Medellín), entidad descentralizada del orden municipal. La verificación definitiva de la situación jurídica y disponibilidad del predio se realizará en la etapa de factibilidad, conforme a lo dispuesto en el numeral 2.7 del artículo 2.2.2.1.5.5 del Decreto 1082 de 2015.

## 1.4 Resumen Ejecutivo

El Complejo Deportivo Atanasio Girardot, con una capacidad actual de 45,000 espectadores (en proceso de ampliación a 60,000), es sede permanente de los dos equipos de fútbol profesional más importantes de Antioquia —Atlético Nacional e Independiente Medellín— además de albergar conciertos de talla internacional, festivales y eventos deportivos que en conjunto superan los 70 eventos anuales con una asistencia acumulada superior a 1.5 millones de personas por año.

A pesar de esta magnitud, el complejo deportivo carece por completo de infraestructura de estacionamiento formal dedicada. Los datos oficiales del Sistema Inteligente de Movilidad de Medellín (SIMM) registran un Tráfico Promedio Diario de 68,787 vehículos en las 14 intersecciones monitoreadas dentro del polígono de estudio, con velocidades que descienden a 14-15 km/h en hora pico en cuatro de los diez corredores principales (nivel de servicio F — congestión forzada según el Highway Capacity Manual).

La oferta actual de estacionamiento formal en un radio de 1.5 km es de apenas 822 celdas distribuidas en 22 parqueaderos, frente a una demanda que supera las 1,300 celdas en días de evento. El parqueo informal en vía pública, gestionado por los coloquialmente denominados "trapitos rojos", cobra aproximadamente $10,000 COP por vehículo sin regulación, seguridad ni garantías, generando externalidades negativas en movilidad, seguridad vial y calidad de vida para los residentes.

El presente proyecto propone la construcción de 1,100 celdas de estacionamiento vehicular en dos niveles subterráneos bajo el nivel de cancha del Diamante de Béisbol, complementadas con aproximadamente 2,000 m² de área comercial a nivel de calle, operados bajo un esquema de Asociación Público Privada de iniciativa privada sin desembolso de recursos públicos, con un horizonte contractual estimado de 25 a 30 años.

El análisis financiero preliminar estima una inversión total (CAPEX) de aproximadamente $98,450 millones de COP, con ingresos netos anuales de $10,247 millones de COP provenientes de la combinación de tarifas de parqueo (base y eventos), pases mensuales, servicio de valet y renta de locales comerciales, lo que proyecta un período de recuperación de la inversión de aproximadamente 9.6 años, dentro del horizonte típico de una APP.

# 2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

## 2.1 Contexto Urbano — Comuna 11 Laureles-Estadio

La Comuna 11 de Medellín, conocida como Laureles-Estadio, se ha consolidado en la última década como uno de los sectores urbanos más dinámicos de la ciudad y del país. Con una población de 72,803 habitantes según el censo DANE de 2018, esta comuna de estrato predominantemente 5 concentra una actividad económica que incluye 11,247 empresas registradas ante la Cámara de Comercio de Medellín, un corredor gastronómico reconocido internacionalmente, y el complejo deportivo más importante de la región.

La Encuesta Origen-Destino 2023 del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) registró 10.5 millones de viajes diarios en el valle, un incremento del 18% respecto a los 8 millones de 2017. En esta distribución modal, el 41% de los viajes se realizan a pie, el 15% en motocicleta, el 16% en bus colectivo, el 11% en sistema masivo Metro, el 9% en automóvil particular, el 4% en taxi y el 3% en bicicleta. Este patrón de movilidad indica que, si bien el automóvil no es el modo principal de transporte, la zona genera un volumen vehicular considerable que se intensifica durante eventos deportivos y culturales.

| Indicador | Valor | Fuente |
| --- | --- | --- |
| Población Comuna 11 | 72,803 hab. | DANE, Censo 2018 |
| Área de influencia (4 comunas) | 449,000 hab. | DANE, proyección 2025 |
| Estrato socioeconómico predominante | 5 | DAP Medellín |
| Empresas registradas | 11,247 | Cámara de Comercio de Medellín, 2025 |
| Uso de suelo | Alta mixtura (CN3) | POT Medellín, Acuerdo 48 de 2014 |
| Parque automotor Valle de Aburrá | 2,600,000+ vehículos | Secretaría de Movilidad, 2024 |
| Crecimiento vehicular anual | ~4.3% | RUNT, 2024 |
| Viajes diarios Valle de Aburrá | 10.5 millones | Encuesta OD AMVA, 2023 |
| Búsquedas inmobiliarias (Laureles) | 220,000+ | Metrocuadrado, 2025 (barrio #1 más buscado) |

El barrio Laureles fue el barrio más buscado de Colombia en la plataforma Metrocuadrado durante 2025, con más de 220,000 búsquedas, lo que evidencia la alta demanda residencial y comercial de la zona. Los precios del metro cuadrado en Laureles oscilan entre $6,500,000 y $7,100,000 COP para venta, y entre $28,000 y $100,000 COP/m²/mes para arriendo comercial, según el tamaño y ubicación del local.

## 2.2 Complejo Deportivo Atanasio Girardot

El Complejo Deportivo Atanasio Girardot es el recinto deportivo y de espectáculos más importante de Medellín. Inaugurado en 1953 y remodelado en 2011 para el Mundial Sub-20 de la FIFA, cuenta con una capacidad actual de 45,000 espectadores. El complejo alberga, además del estadio de fútbol, escenarios para atletismo, natación, béisbol, tenis, patinaje y múltiples disciplinas deportivas.

Ampliación a 60,000 espectadores: En noviembre de 2025, la Alcaldía de Medellín anunció la modernización del Estadio Atanasio Girardot con una inversión de aproximadamente $750,000 millones de COP (100% recursos públicos), que incrementará la capacidad a 60,000 espectadores mediante la construcción de un tercer anillo de graderías, techo completo (de 2,319 m² a 31,000+ m²), aumento de torniquetes de 49 a 108, y de unidades sanitarias de 399 a 531. La licitación se programó para mayo de 2026, con inicio de obras en julio de 2026 y finalización prevista para diciembre de 2027. Dato crítico: El plan de modernización no incluye infraestructura de estacionamiento dedicada, lo que refuerza la oportunidad y necesidad del presente proyecto.

| Indicador | Valor | Fuente |
| --- | --- | --- |
| Capacidad actual | 45,000 espectadores | INDER Medellín |
| Capacidad futura (2027) | 60,000 espectadores | Alcaldía de Medellín, Nov 2025 |
| Inversión modernización | ~$750,000M COP | Alcaldía de Medellín |
| Parking dedicado actual | 0 celdas | Verificación de campo |
| Parking dedicado en renovación | 0 celdas | Plan de modernización 2025 |

Asistencia a partidos de fútbol profesional:

| Equipo | Período | Promedio por partido | Fuente |
| --- | --- | --- | --- |
| Atlético Nacional | 2023-I | 25,842 | Dimayor / FutbolRed |
| Atlético Nacional | 2023-II | 16,914 | Dimayor |
| Atlético Nacional | 2024-I | 24,008 | Dimayor |
| Atlético Nacional | 2024-II | 30,892 | Dimayor / WinSports |
| Atlético Nacional | 2025-I | 34,229 | Dimayor / Infobae (récord Liga BetPlay) |
| Independiente Medellín | 2023-I | 24,858 | Dimayor |
| Independiente Medellín | 2024-I | 18,770 | Dimayor |
| Independiente Medellín | 2024-II | 16,823 | Dimayor |

La tendencia es creciente: Atlético Nacional alcanzó un promedio récord de 34,229 espectadores por partido en la Liga BetPlay 2025-I, consolidándose como el club con mayor asistencia del fútbol colombiano, superando por más de 10,000 aficionados al segundo lugar.

Conciertos y eventos masivos recientes:

| Fecha | Artista/Evento | Noches | Asistencia estimada |
| --- | --- | --- | --- |
| Nov 3-6, 2023 | RBD | 4 | ~180,000 (45K/noche) |
| Dic 1-2, 2023 | Karol G "Mañana Será Bonito Fest" | 2 | ~80,000 (40K/noche) |
| Dic 6-8, 2024 | Feid "Ferxxocalipsis" | 3 | ~210,000 (70K/noche incl. campo) |
| Abr 12-13, 2025 | Shakira "Las Mujeres Ya No Lloran" | 2 | 78,000 (39K/noche) |

Según informes de la Alcaldía de Medellín, los conciertos de Shakira en abril de 2025 generaron un impacto económico de varios millones de dólares para la ciudad, con 78,000 asistentes en dos noches. La Feria de las Flores 2024 atrajo a 2.1 millones de asistentes en total, con 291,110 visitantes nacionales e internacionales y un impacto económico de USD 42.1 millones.

Eventos anuales estimados consolidados:

| Tipo de evento | Eventos/año | Asistencia promedio | Total anual |
| --- | --- | --- | --- |
| Partidos Liga BetPlay (Nacional + DIM) | ~48 | ~25,000 | ~1,200,000 |
| Conciertos internacionales | ~15-20 | ~40,000 | ~700,000 |
| Feria de las Flores (eventos en estadio) | ~5-8 | ~30,000 | ~200,000 |
| Otros eventos (deportivos, religiosos, ferias) | ~10 | ~10,000 | ~100,000 |
| Total estimado | ~78-86 |  | ~2,200,000 |

## 2.3 Problema Identificado: Déficit Crítico de Estacionamiento

El Complejo Deportivo Atanasio Girardot carece por completo de infraestructura de estacionamiento formal dedicada. Esta situación, que se ha agravado con el crecimiento sostenido de la asistencia a eventos y del parque automotor del Valle de Aburrá (que pasó de 321,000 a 2,600,000 vehículos en 25 años, un incremento del 704%), genera las siguientes problemáticas:

1. Parqueo informal en vía pública. Los denominados "trapitos rojos" —personas que de manera informal cobran por el "cuidado" de vehículos estacionados en la vía pública— constituyen la principal alternativa de estacionamiento para los asistentes a eventos. Sin regulación, sin seguros, sin responsabilidad legal y sin pago de impuestos, este servicio cobra aproximadamente $10,000 COP por vehículo por evento. La Secretaría de Movilidad de Medellín registró un incremento del 54% en las citaciones por mal estacionamiento, pasando de 28,000 en 2023 a 43,000 en 2024, lo que evidencia la magnitud del problema. La multa por parqueo ilegal asciende a $344,000 COP (15 SMDLV).

2. Congestión vehicular severa. Los datos del SIMM (Sistema Inteligente de Movilidad de Medellín), obtenidos de sensores ARS y cámaras CCTV durante julio-agosto de 2020, muestran que la velocidad promedio en los corredores del polígono de estudio desciende a niveles críticos en hora pico:

| Corredor | Velocidad 5PM (km/h) | Nivel de servicio (HCM) |
| --- | --- | --- |
| Avenida Colombia | 15.3 | F — Congestión forzada |
| Calle 48 sentido W-E | 14.6 | F — Congestión forzada |
| Avenida Bolivariana | 15.3 | F — Congestión forzada |
| Carrera 65 sentido S-N | 15.2 | F — Congestión forzada |
| San Juan sentido E-W | 17.1 | E — Flujo inestable |
| Avenida 80 | 19.9 | E — Flujo inestable |
| Carrera 70 sentido S-N | 22.1 | D — Próximo a inestable |
| Carrera 70 sentido N-S | 27.2 | C — Flujo estable |

Cuatro de los diez corredores monitoreados operan en nivel de servicio F (congestión forzada) durante la hora pico vespertina, coincidiendo con el horario habitual de inicio de partidos de fútbol (16:30-17:00). Esta condición se agrava significativamente en días de evento, cuando el tráfico se multiplica por factores de 3.5x a 5.5x según el tipo de evento.

3. Inseguridad vial. Medellín cerró el año 2024 con 308 muertes por siniestros viales, la cifra más alta en 10 años (frente a 268 en 2023), según datos de la Secretaría de Movilidad. En el sector de Laureles-Estadio se registraron 6,384 incidentes de tránsito entre 2019 y 2020, con concentración en los corredores Carrera 65, Avenida Colombia y Calle 48 — precisamente las vías con peor nivel de servicio. Los corredores con nivel de servicio F son los que registran mayor siniestralidad, por la combinación de bajas velocidades, maniobras de estacionamiento en vía y conflictos entre vehículos motorizados y peatones.

4. Impacto en la calidad del aire. Según datos de IQAir y SIATA, la concentración de PM2.5 en Medellín es en promedio 3.6 veces superior a la directriz anual de la OMS (5 μg/m³). El 96% de las emisiones de PM2.5 proviene de fuentes móviles (vehículos). La topografía del Valle de Aburrá atrapa los contaminantes, generando episodios críticos especialmente en marzo-abril y octubre-noviembre. Un estacionamiento formal subterráneo reduce los tiempos de búsqueda de parqueo (cruising), que según estudios internacionales representan hasta el 30% del tráfico en zonas con déficit de estacionamiento.

5. Contaminación acústica. El 80% de las mediciones de ruido en Medellín superan las normas establecidas en la Resolución 0627 de 2006, que fija límites de 65 dB diurno / 55 dB nocturno para zonas residenciales y 70 dB / 60 dB para zonas comerciales. La zona del estadio, clasificada como mixta residencial-comercial, presenta niveles de ruido significativamente superiores durante eventos, con aproximadamente 280 quejas diarias por ruido registradas ante la Policía en todo Medellín.

## 2.4 Fuentes de Datos Oficiales Empleadas

El presente estudio de prefactibilidad se fundamenta en dos fuentes primarias de datos oficiales del Sistema Inteligente de Movilidad de Medellín (SIMM), administrado por la Secretaría de Movilidad de Medellín:

Fuente 1: Aforos Vehiculares — Descargados del portal de datos abiertos MEData (medata.gov.co, dataset ID 1-023-25-000301). Comprende 74,900 registros de conteo vehicular con resolución temporal de 15 minutos, levantados en intersecciones de la ciudad durante el período abril de 2018 a octubre de 2019. Dentro del polígono de estudio se identificaron 3,859 registros correspondientes a 14 intersecciones, con desagregación por cinco tipos de vehículo: automóviles, motocicletas, buses, camiones y bicicletas.

Fuente 2: Velocidad e Intensidad Vehicular — Descargados del portal MEData (medata.gov.co, dataset ID correspondiente). Comprende 431,491 registros de velocidad e intensidad vehicular con resolución horaria, levantados mediante 7 sensores tipo ARS (Apoyo de Red Semafórica) y CCTV dentro del polígono de estudio, durante julio y agosto de 2020. Los datos incluyen velocidad en km/h, intensidad vehicular y clasificación en tres categorías (livianos, buses y camiones).

Adicionalmente, se emplearon las siguientes fuentes complementarias:

| Fuente | Dato | Período | Registros |
| --- | --- | --- | --- |
| Google Maps Places API | POIs: parqueaderos, comercio, hoteles | 2025 | 387 POIs |
| Metro de Medellín (datos abiertos) | Afluencia por estación | 2011-2020 | 360 registros mensuales |
| DANE | Población por comuna | Censo 2018 | Proyecciones a 2025 |
| Cámara de Comercio de Medellín | Empresas registradas | 2025 | 11,247 |
| OpenStreetMap (Overpass API) | Malla vial, polígonos de parqueaderos | 2026 | 703 segmentos, 20 polígonos |
| INDER Medellín / Alcaldía | Modernización estadio | Nov 2025 | Información pública |
| Dimayor / FutbolRed / WinSports | Asistencia Liga BetPlay | 2023-2025 | Registros por semestre |
| Cali Mayor (Ingeniería de tránsito) | Inventario parcial parqueaderos | 2026 | 4 POIs verificados |

# 3. ALCANCE DEL PROYECTO

## 3.1 Descripción de la Infraestructura Propuesta

El proyecto contempla la construcción, equipamiento, operación, mantenimiento y eventual reversión de una infraestructura de estacionamiento público subterráneo con las siguientes especificaciones:

| Componente | Especificación técnica |
| --- | --- |
| Celdas de estacionamiento vehicular | 1,100 unidades (vehículos + motocicletas) |
| Niveles subterráneos | 2 (bajo el nivel de cancha del Diamante de Béisbol) |
| Dimensión celda vehículo | 2.50 m × 5.50 m = 13.75 m² (conforme a Decreto 0471 de 2018) |
| Dimensión celda motocicleta | 1.00 m × 2.50 m = 2.50 m² |
| Pasillos de circulación vehicular | 5.00 – 7.50 m de ancho |
| Área comercial a nivel de calle | ~2,000 m² |
| Altura total del edificio | ~25 m (2 sótanos + nivel de acceso y comercio) |
| Diseño sismorresistente | Conforme a NSR-10 (zona sísmica intermedia) |
| Normativa de iluminación | RETILAP |
| Sistema contra incendios | NSR-10, Título J (1 extintor de 5 kg por cada 10 vehículos) |
| Ventilación mecánica | Obligatoria para niveles subterráneos |
| Accesibilidad universal | Ley 1618 de 2013 (celdas preferenciales para PcD) |
| Estaciones de carga para vehículos eléctricos | Previsión de infraestructura (puntos de conexión) |

## 3.2 Programa Arquitectónico Conceptual

| Nivel | Uso principal | Área estimada (m²) | Celdas vehiculares | Celdas motos | Área comercial |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sótano -2 | Estacionamiento | ~5,500 | ~440 | ~110 | — |
| Sótano -1 | Estacionamiento | ~5,500 | ~440 | ~110 | — |
| Nivel 0 (calle) | Comercio + accesos vehiculares y peatonales | ~2,500 | — | — | ~2,000 m² |
| Total |  | ~13,500 | ~880 | ~220 | ~2,000 m² |

El programa arquitectónico conceptual considera una eficiencia del 65% del área bruta para celdas de estacionamiento (descontando pasillos de circulación, rampas, muros estructurales, cuartos técnicos y áreas de servicio). La distribución entre celdas vehiculares (~80%) y celdas para motocicletas (~20%) refleja la composición vehicular de la zona, donde las motocicletas representan el 38% del tráfico según los aforos oficiales del SIMM. Cada celda vehicular de 13.75 m² puede albergar tres motocicletas en su configuración alterna.

## 3.3 Esquema de Operación y Tarifas

El proyecto operará bajo un modelo de ingresos diversificado que combina tarifas de estacionamiento con tarifa dinámica (diferenciando días normales de días de evento), pases mensuales, servicio de valet parking y renta de locales comerciales a nivel de calle.

| Concepto | Valor propuesto | Referencia de mercado |
| --- | --- | --- |
| Tarifa base (día normal, por hora) | $5,000 COP/hr | Promedio zona: $4,000-$9,000/hr |
| Tarifa evento (52 fechas/año, por día) | $35,000 COP/día | Obelisco: $27,000/día; premium justificado por ubicación |
| Pases mensuales (cupo limitado) | $400,000 COP/mes (40 slots) | Mercado corporativo Laureles |
| Servicio valet parking (eventos) | $15,000 COP/servicio | Estándar eventos masivos |
| Renta comercial (nivel calle) | $60,000-$120,000 COP/m²/mes | Laureles promedio: $28K-$100K/m²/mes según tamaño |
| Horario de operación | 6:00 AM – 8:00 PM (14 hrs) | Ampliable en eventos nocturnos |

El esquema de tarifa dinámica se fundamenta en la diferenciación entre la tarifa base para días normales y una tarifa plena para los 52 días de evento anuales (correspondientes a un evento por semana en promedio). La tarifa plena de $35,000 COP/día se posiciona un 30% por encima de la tarifa del Centro Comercial Obelisco ($27,000/día), justificado por la ubicación privilegiada inmediata al estadio, la seguridad de la infraestructura subterránea, y la eliminación del riesgo de multa por parqueo ilegal ($344,000 COP).

## 3.4 Población Beneficiada y Afectada

Beneficiarios directos:

~2,200,000 asistentes anuales a eventos en el Atanasio Girardot (fútbol, conciertos, ferias)

Usuarios permanentes de las instalaciones deportivas del complejo: ligas de natación, patinaje, tenis, atletismo (~2,000-5,000 usuarios semanales)

Comerciantes del corredor gastronómico y comercial de Laureles-Estadio

Beneficiarios indirectos:

72,803 habitantes de la Comuna 11 (mejora en movilidad y calidad de vida)

449,000 habitantes del área de influencia (Comunas 10, 11, 12, 16 y parte de Robledo)

11,247 empresas registradas en la zona (mejora en accesibilidad para clientes y empleados)

Población potencialmente afectada (fase de construcción):

Residentes y comerciantes en un radio de 200 m del sitio de obras: afectación temporal por ruido, material particulado, ingreso y salida de vehículos de obra

Usuarios de las vías circundantes: afectación temporal de movilidad durante la fase de construcción (18-24 meses)

Mitigaciones previstas: Plan de Manejo de Tránsito (PMT), Plan de Manejo Ambiental, señalización temporal, horarios de obra restringidos

Fundamentación jurídica: Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.2.1.5.2, Numerales 2.2, 2.4 y 2.14-2.16.

## 3.5 Cronograma General

| # | Fase | Actividades principales | Duración estimada |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Estructuración | Diseños arquitectónicos y de ingeniería, estudios de suelos, modelo financiero detallado, licencias previas | 6-8 meses |
| 2 | Licenciamiento | Licencia de construcción (Curaduría Urbana), permisos ambientales (AMVA), concepto de movilidad (Secretaría de Movilidad), licencia de intervención del espacio público | 3-4 meses |
| 3 | Construcción | Excavación, obra civil, instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, mecánicas, acabados, equipamiento tecnológico | 18-24 meses |
| 4 | Puesta en operación | Pruebas, certificaciones, obtención de permiso de ocupación, campaña de marketing, ramp-up operativo | 2-3 meses |
| 5 | Operación y mantenimiento | Operación continua, mantenimiento preventivo y correctivo, reposición de equipos | 25-30 años |
| 6 | Reversión | Entrega de la infraestructura al Municipio en condiciones óptimas de operación | 6 meses |
|  | Total pre-operación |  | ~30-39 meses |
|  | Horizonte total del contrato |  | 25-30 años |

# 4. ESTUDIO DE DEMANDA

## 4.1 Metodología

El estudio de demanda de estacionamiento se fundamenta en la estimación indirecta a partir del tráfico vehicular real del polígono de estudio, complementada con datos de asistencia a eventos, afluencia del sistema Metro y análisis de orígenes y destinos. La metodología emplea información secundaria y cifras históricas oficiales, conforme a lo establecido en el artículo 2.2.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 para la etapa de prefactibilidad.

Área de estudio: Polígono delimitado por la Carrera 68 (este), Carrera 77C (oeste), Calle 45 (sur) y Calle 53A (norte), con un área aproximada de 1.44 km². Este polígono se alinea con el área de influencia de microsimulación del estudio de ingeniería de tránsito contratado por el proyecto con la firma Cali Mayor.

Fuentes primarias:

| Fuente | Dataset | Registros totales | Registros en polígono | Resolución temporal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SIMM — Aforos Vehiculares | MEData, 1-023-25-000301 | 74,900 | 3,859 | 15 minutos |
| SIMM — Velocidad e Intensidad | MEData | 431,491 | 33,070 | Horaria |

## 4.2 Tráfico Vehicular

### 4.2.1 Aforos Vehiculares — 14 Intersecciones Oficiales SIMM

Los datos de aforos vehiculares provienen de campañas de conteo realizadas por el SIMM entre abril de 2018 y octubre de 2019, con resolución de 15 minutos y desagregación por cinco tipos de vehículo. Dentro del polígono de estudio se identificaron 14 intersecciones monitoreadas en 15 puntos georreferenciados, con un total de 3,859 observaciones de 15 minutos.

| # | Intersección | TPD (veh/día) | HMD (veh/hr) | Hora pico | % Autos | % Motos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cra 65 × Cll 50 (punto A) | 18,220 | 1,419 | 6:00 | 48% | 43% |
| 2 | Cra 65 × Cll 50 (punto B) | 14,506 | 1,310 | 17:00 | 49% | 30% |
| 3 | Cra 65 × Cll 49B | 9,310 | 892 | 18:00 | 55% | 41% |
| 4 | Cra 70 × Cll 53 | 8,571 | 727 | 17:00 | 48% | 40% |
| 5 | Cra 65 × Cll 51 | 7,075 | 733 | 17:00 | 54% | 41% |
| 6 | Cra 70 × Cll 51 | 4,998 | 483 | 6:00 | 51% | 37% |
| 7 | Cll 49B × Cra 74 | 1,807 | 274 | 12:00 | 68% | 31% |
| 8 | Cll 48 × Cra 77B | 1,141 | 1,141 | 17:00 | 54% | 44% |
| 9 | Cll 49B × Cra 76 | 875 | 130 | 11:00 | 70% | 29% |
| 10 | Cll 49B × Cra 77B | 743 | 78 | 17:00 | 66% | 32% |
| 11 | Cra 65 × Cll 59 | 580 | 85 | 17:00 | 11% | 69% |
| 12 | Cll 49B × Cra 77A | 524 | 86 | 14:00 | 71% | 27% |
| 13 | Cll 49B × Cra 75 | 270 | 42 | 12:00 | 60% | 37% |
| 14-15 | Cll 48B/48C × Cra 77B | 167 | 86 | 17:00 | 66% | 34% |
|  | TOTAL POLÍGONO | 68,787 | — | — | ~51% | ~38% |

Fuente: SIMM Medellín, MEData — Aforos Vehiculares, período 2018-2019. Procesamiento propio.

La intersección más transitada del polígono es la Carrera 65 con Calle 50, que registra un TPD de 18,220 vehículos/día con una Hora de Máxima Demanda de 1,419 vehículos/hora a las 6:00 AM. La segunda intersección más transitada es un segundo punto de la misma Carrera 65 con Calle 50, con 14,506 vehículos/día y un pico vespertino de 1,310 vehículos/hora a las 17:00.

### 4.2.2 Composición Vehicular

La composición vehicular del polígono de estudio muestra un predominio de automóviles (51%) seguido por motocicletas (38%), con participación menor de buses (5%), bicicletas (4%) y camiones (2%). Esta composición es consistente con los datos nacionales del RUNT (62% motos, 37% autos a nivel nacional), pero muestra una mayor proporción de automóviles que el promedio nacional, lo cual es coherente con el perfil socioeconómico de estrato 5 de la zona.

| Tipo de vehículo | Participación polígono | Participación nacional (RUNT 2024) |
| --- | --- | --- |
| Automóviles | 51% | 37% |
| Motocicletas | 38% | 62% |
| Buses | 5% | <1% (del parque, pero alta frecuencia) |
| Camiones | 2% | <1% |
| Bicicletas | 4% | N/A (no registrado en RUNT) |

### 4.2.3 Velocidad e Intensidad — 12 Corredores con Sensores SIMM

Los datos de velocidad e intensidad vehicular provienen de 7 sensores tipo ARS y CCTV distribuidos en 12 corredores viales dentro del polígono, con registro horario continuo durante julio y agosto de 2020. Si bien el período corresponde a meses de pandemia por COVID-19, los datos reflejan un nivel de tráfico que, según análisis comparativos del SIMM, se aproxima al 70-80% del tráfico normal pre-pandemia, por lo que las velocidades registradas en hora pico representan un escenario conservador (la congestión en condiciones normales sería aún mayor).

| Corredor | Sentido | Vel. 8AM (km/h) | Vel. 12PM | Vel. 5PM | Int. máx (veh/hr) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autopista Sur | NS | 37.8 | 38.3 | 34.9 | 916 |
| Avenida 80 | NS | 24.6 | 20.5 | 19.8 | 410 |
| Avenida 80 | SN | 24.8 | 21.5 | 20.0 | 469 |
| Avenida Bolivariana | EW | 16.4 | 16.0 | 15.5 | 367 |
| Avenida Bolivariana | WE | 16.8 | 16.6 | 15.1 | 365 |
| Calle 48 (San Juan) | EW | 28.2 | 22.2 | 19.1 | 306 |
| Calle 48 (San Juan) | WE | 20.2 | 14.8 | 14.6 | 270 |
| Calle 55 (La Iguana) | WE | 37.4 | 33.0 | 33.4 | 463 |
| Carrera 65 | NS | 21.0 | 20.0 | 19.9 | 195 |
| Carrera 65 | SN | 16.5 | 16.0 | 15.2 | 314 |
| Carrera 70 | NS | 26.5 | 26.8 | 27.2 | 620 |
| Carrera 70 | SN | 20.4 | 22.6 | 22.1 | 373 |
| Colombia | EW | 17.9 | 17.0 | 15.3 | 459 |
| Colombia | WE | 18.8 | 20.3 | 20.4 | 445 |
| San Juan | EW | 18.5 | 17.9 | 17.1 | 435 |
| San Juan | WE | 25.4 | 23.8 | 23.2 | 393 |

Fuente: SIMM Medellín, MEData — Velocidad e Intensidad Vehicular, julio-agosto 2020. 552 perfiles de velocidad procesados.

### 4.2.4 Nivel de Servicio (LOS)

Aplicando los umbrales del Highway Capacity Manual (HCM) para vías arteriales urbanas, se clasificó el nivel de servicio de cada corredor durante la hora pico vespertina (17:00-18:00):

| LOS | Descripción | Vel. umbral | Corredores afectados | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F | Congestión forzada — flujo colapsado | < 16 km/h | Colombia, Calle 48 WE, Av Bolivariana, Cra 65 SN | 4 |
| E | Flujo inestable — alta densidad | 16-20 km/h | San Juan EW, Av 80 NS/SN, Cra 65 NS | 4 |
| D | Próximo a inestable | 20-25 km/h | Cra 70 SN | 1 |
| C | Flujo estable con restricciones | 25-35 km/h | Cra 70 NS | 1 |
| B | Flujo libre razonable | 35-50 km/h | Calle 55, Autopista Sur | 2 |

Hallazgo crítico: 8 de 12 corredores (67%) operan en nivel de servicio D, E o F durante la hora pico. Esta condición se presenta en días normales (sin eventos); durante días de evento la congestión se intensifica significativamente.

## 4.3 Orígenes y Destinos

El análisis de orígenes y destinos se realizó mediante la plataforma Google Routes API, obteniendo tiempos de viaje con tráfico real desde 10 puntos de origen representativos del Área Metropolitana hacia el polígono del Diamante. La distribución de volumen por origen se estimó con base en los patrones de afluencia del Metro de Medellín y la distribución poblacional del Valle de Aburrá.

| Origen | Tiempo de viaje | Distancia | % volumen estimado | Veh. en evento (~12,000) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poblado | 18 min | 8.7 km | 18% | ~2,160 |
| Centro | 12 min | 4.0 km | 15% | ~1,800 |
| Belén | 10 min | 3.5 km | 12% | ~1,440 |
| Envigado | 15 min | 7.2 km | 12% | ~1,440 |
| Laureles (local) | 5 min | 1.5 km | 10% | ~1,200 |
| Robledo | 12 min | 4.8 km | 8% | ~960 |
| Sabaneta | 20 min | 12.1 km | 8% | ~960 |
| Bello | 25 min | 15.3 km | 5% | ~600 |
| Itagüí | 18 min | 9.4 km | 5% | ~600 |
| Otros municipios | Variable | Variable | 7% | ~840 |
| Total | 15 min (prom.) |  | 100% | ~12,000 |

El tiempo promedio de viaje desde los 10 orígenes es de aproximadamente 15 minutos, lo que posiciona al Diamante dentro de una isocrona de 20 minutos que cubre la totalidad del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

## 4.4 Demanda de Estacionamiento

### 4.4.1 Metodología de Estimación

La demanda de estacionamiento se estima como una fracción del tráfico vehicular que circula por el polígono de estudio y que busca estacionar en la zona, aplicando un factor de atracción parametrizable:

Demanda = TPD × Factor de Atracción × Factor Horario

Donde:

TPD = 68,787 veh/día (dato oficial SIMM, 14 intersecciones)

Factor de Atracción = 2-3% (proporción del tráfico pasante que busca estacionar en el polígono)

Factor Horario = distribución no uniforme a lo largo del día, con pico en las horas 17:00-18:00

El factor de atracción del 2% es conservador y se fundamenta en la metodología propuesta en la reunión de trabajo con el equipo de estructuración, donde se acordó que "de los 12,000 vehículos que se mueven por esas vías, uno tiene una capacidad de atracción del 1%", extrapolado al volumen total. Este factor se validará en la etapa de factibilidad mediante conteo de campo y fotografía aérea.

### 4.4.2 Demanda en Día Normal

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| TPD polígono (SIMM oficial) | 68,787 veh/día |
| Factor de atracción | 2% |
| Demanda diaria estimada | ~1,376 veh/día |
| Demanda hora pico (17:00) | ~200-280 veh/hr |
| Rotación estimada | 2.5-3.0 veh/celda/día |

### 4.4.3 Demanda en Día de Evento

| Parámetro | Partido Liga | Clásico Paisa | Concierto internacional |
| --- | --- | --- | --- |
| Asistencia al evento | 30,000 | 45,000 | 50,000 |
| % que llega en vehículo particular (est.) | ~27% | ~27% | ~26% |
| Vehículos estimados al evento | ~8,100 | ~12,150 | ~13,000 |
| Demanda de estacionamiento formal (pico) | ~700-900 | ~1,000-1,300 | ~1,100-1,400 |
| Hora pico del estacionamiento | 17:00-19:00 | 15:00-17:00 | 16:00-19:00 |
| Multiplicador de tráfico (vs. normal) | 3.5x | 5.0x | 5.5x |

## 4.5 Transporte Público

Las estaciones Estadio y Suramericana del Metro de Medellín (Línea A) se encuentran a 300 y 700 metros del proyecto, respectivamente. Los datos de afluencia mensual promedio muestran un flujo significativo:

| Estación | Entradas/mes promedio | Salidas/mes promedio | Total pasajeros/mes |
| --- | --- | --- | --- |
| Estadio | ~361,000 | ~334,000 | ~695,000 |
| Suramericana | ~280,000 | ~265,000 | ~545,000 |

Fuente: Metro de Medellín, datos abiertos 2011-2020.

Si bien el Metro absorbe una proporción significativa de los viajes (11% modal según la Encuesta OD 2023), su capacidad se satura durante eventos masivos. El proyecto de estacionamiento complementa al transporte público, atendiendo al 9% de los viajes que se realizan en automóvil particular y al 15% que se realiza en motocicleta.

# 5. ESTUDIO DE OFERTA

## 5.1 Inventario de Parqueaderos Formales

Se identificaron 22 parqueaderos formales dentro del polígono de estudio mediante levantamiento en la plataforma Google Maps Places API, complementado con datos del estudio de campo parcial de la firma Cali Mayor (ingeniería de tránsito contratada por el proyecto):

| # | Parqueadero | Celdas | Tarifa/hr (COP) | Rating Google | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Estadio Parqueadero Público Central | 80 | $5,000-$8,000 | 3.8 | Google Maps |
| 2 | Parqueadero El Diamante | 80 | $4,500-$7,000 | 4.0 | Google Maps |
| 3 | Parqueadero Estacionamiento del Sol | 80 | $5,000-$8,000 | 3.5 | Google Maps |
| 4 | Complejo Acuático (Parqueadero) | 69 | $4,000-$7,000 | 3.5 | Cali Mayor |
| 5 | Centro Comercial Obelisco (Parqueadero) | 52 | $4,500-$9,000 | 3.8 | Cali Mayor |
| 6 | Parqueadero Público Estadio | 45 | $4,000-$6,000 | 3.7 | Google Maps |
| 7 | Parqueadero Público | 41 | $4,000-$6,000 | 3.5 | Google Maps |
| 8-22 | Otros (15 parqueaderos menores) | ~375 | $4,000-$9,000 | 3.0-4.2 | Google Maps |
|  | TOTAL OFERTA FORMAL | ~822 | $4,000-$9,000 |  |  |

Nota importante: El inventario se realizó con información secundaria (Google Maps) y una verificación parcial de campo (Cali Mayor, 4 parqueaderos). La validación completa del inventario, incluyendo la diferenciación entre celdas vehiculares y celdas de motocicleta, se realizará en la etapa de factibilidad con levantamiento de campo integral.

Tarifa de referencia — Centro Comercial Obelisco: El parqueadero del Centro Comercial Obelisco, principal competidor por tamaño y ubicación, cobra una tarifa de $27,000 COP/día, según información obtenida durante el trabajo de campo del equipo de estructuración.

## 5.2 Estacionamiento en Vía Pública (Informal)

Se estima un total de ~5,278 espacios informales de estacionamiento en vía pública dentro del polígono, distribuidos en 377 manzanas según el análisis cuadra-a-cuadra realizado con la malla vial de OpenStreetMap (703 segmentos). La estimación considera aproximadamente 4 vehículos estacionados por cada 100 metros lineales de vía residencial por cada lado, descontando intersecciones, accesos y zonas de prohibición.

Esta oferta informal es la que atiende la mayor parte de la demanda durante eventos, operada por los "trapitos rojos" a un costo de ~$10,000 COP/vehículo. El estacionamiento informal genera externalidades negativas: reduce la capacidad vial disponible, incrementa la congestión, genera inseguridad vial y representa una actividad económica no regulada y no tributante.

## 5.3 Balance Oferta-Demanda

| Escenario | Demanda estimada (pico) | Oferta formal actual | Déficit formal | Oferta informal | Balance total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Día normal | ~1,376 veh/día | 822 | -554 | ~5,278 | +4,724 |
| Partido Liga (30K asis.) | ~900 veh (hora pico) | 822 | -78 | ~5,278 | +5,200 |
| Clásico Paisa (45K asis.) | ~1,300 veh (hora pico) | 822 | -478 | ~5,278 | +4,800 |
| Concierto (50K asis.) | ~1,400 veh (hora pico) | 822 | -578 | ~5,278 | +4,700 |
| Con Diamante | ~1,400 veh (pico) | 1,922 (822+1,100) | +522 | ~5,278 | +6,900 |

Conclusión: El déficit de estacionamiento formal oscila entre 78 y 578 celdas dependiendo del escenario. El proyecto Diamante con 1,100 celdas no solo cubre el déficit formal en todos los escenarios, sino que genera un excedente que permite capturar demanda actualmente atendida por el estacionamiento informal en vía pública, reduciendo las externalidades negativas asociadas.

# 6. ANÁLISIS FINANCIERO PRELIMINAR

## 6.1 Supuestos del Modelo

| Parámetro | Valor | Fundamentación |
| --- | --- | --- |
| Celdas de estacionamiento | 1,100 | Programa arquitectónico conceptual |
| Ocupación base (día normal) | 45% | Estimación conservadora, referencia industria |
| Ocupación en evento (52 días/año) | 85% | Estimación con base en demanda calculada |
| Tarifa base (hora) | $5,000 COP | Promedio zona ($4,000-$9,000) |
| Tarifa plena (día de evento) | $35,000 COP/día | Referencia Obelisco $27,000 + premium 30% |
| Horario de operación | 14 hrs (6AM-8PM) | Estándar industria |
| Días normales/año | 313 | 365 - 52 eventos |
| Eventos/año | 52 | ~1 por semana (conservador vs. 78-86 reales) |
| Área comercial | 2,000 m² | Nivel calle |
| Renta comercial promedio | $90,000 COP/m²/mes | Mercado Laureles ($28K-$100K/m²/mes) |
| Ocupación comercial | 85% | Conservadora para zona consolidada |
| Costos operativos | 30% de ingresos brutos | Referencia industria parqueaderos Colombia |
| Tasa de descuento | 12% real | Referencia FDN para APP en Colombia |
| Horizonte del contrato | 25 años | Conforme Ley 1508 de 2012, máximo 30 años |

## 6.2 Estimación de Inversión (CAPEX)

| Concepto | Valor COP | Notas |
| --- | --- | --- |
| Construcción sótanos (1,100 celdas × $75M/celda) | $82,500,000,000 | $4.5-7.0M COP/m², incluye estructura sismorresistente NSR-10 |
| Obra civil nivel comercial (~2,500 m²) | $5,000,000,000 | Acabados comerciales, fachada, espacio público |
| Equipamiento tecnológico | $2,000,000,000 | Control de acceso, CCTV, sistema de pago, señalización digital, EV charging |
| Estudios y diseños | $1,500,000,000 | Ingeniería, suelos, topografía, ambiental, legal |
| Interventoría de obra | $2,500,000,000 | ~3% del costo de construcción |
| Imprevistos (5%) | $4,675,000,000 | Margen de contingencia |
| CAPEX Total Estimado | $98,175,000,000 | ~$89.3M USD (TRM $1,099/USD promedio 2026 est.) |

El costo por celda de $75 millones COP para construcción subterránea se encuentra dentro del rango de referencia para proyectos de estacionamiento subterráneo en Colombia, considerando excavación, impermeabilización, ventilación mecánica, estructuras de contención, refuerzo sismorresistente (NSR-10 zona sísmica intermedia) y acabados.

## 6.3 Estimación de Ingresos Anuales

| Concepto | Cálculo | Valor COP/año |
| --- | --- | --- |
| Parking base (313 días normales) | 1,100 × 45% × 14 hrs × $5,000 × 313 | $10,842,150,000 |
| Parking eventos (52 días) | 1,100 × 85% × $35,000 × 52 | $1,701,700,000 |
| Pases mensuales | 40 slots × $400,000 × 12 meses | $192,000,000 |
| Valet parking | 30 eventos × 150 servicios × $15,000 | $67,500,000 |
| Renta comercial | 2,000 m² × 85% × $90,000 × 12 meses | $1,836,000,000 |
| Ingreso Bruto Anual |  | $14,639,350,000 |
| Costos operativos (30%) |  | -$4,391,805,000 |
| Ingreso Neto Operacional |  | $10,247,545,000 |

## 6.4 Estructura de Financiamiento Indicativa

| Componente | % | Monto COP |
| --- | --- | --- |
| Capital propio (equity) | 30% | $29,452,500,000 |
| Deuda senior (banca comercial/FDN) | 70% | $68,722,500,000 |
| Total | 100% | $98,175,000,000 |

Condiciones indicativas de deuda:

Tasa estimada: IBR + 350-450 bps → ~13-14% EA

Plazo: 12-15 años con período de gracia de 2-3 años (fase de construcción)

DSCR mínimo requerido: 1.3x

Entidades potenciales: FDN (Financiera de Desarrollo Nacional), Bancolombia, Davivienda

## 6.5 Indicadores Financieros Preliminares

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Ingreso neto operacional anual | $10,248M COP |
| CAPEX total | $98,175M COP |
| Payback simple | ~9.6 años |
| Horizonte del contrato | 25 años |
| TIR proyecto estimada (antes de deuda) | ~10-12% real |
| Equity IRR estimada | ~14-18% real |
| VPN (tasa 12%, 25 años) | Positivo (detalle en factibilidad) |
| DSCR promedio estimado | ~1.5-1.8x |

Los indicadores financieros presentados son estimaciones preliminares calculadas bajo supuestos conservadores. El modelo financiero detallado, con proyecciones anuales, análisis de sensibilidad multivariable y flujos de caja descontados se desarrollará en la etapa de factibilidad, conforme al numeral 4.1 del artículo 2.2.2.1.5.5 del Decreto 1082 de 2015.

## 6.6 Análisis de Sensibilidad Preliminar

| Escenario | Ocupación | Tarifa evento | Eventos/año | Ingreso neto | Payback |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pesimista | 35% | $27,000/día | 40 | $7,439M | 13.2 años |
| Base | 45% | $35,000/día | 52 | $10,248M | 9.6 años |
| Optimista | 55% | $40,000/día | 70 | $13,422M | 7.3 años |

# 7. ANÁLISIS DE RIESGOS PRELIMINAR

## 7.1 Marco Metodológico

La identificación, tipificación, estimación y asignación de riesgos se realiza de conformidad con los lineamientos del documento CONPES 3714 de 2011 ("Del riesgo previsible en el marco de la política de contratación pública"), los criterios establecidos en la Ley 80 de 1993, la Ley 448 de 1998, la Ley 1150 de 2007 y los documentos CONPES que regulen la materia, conforme lo exige el parágrafo 2 del artículo 2.2.2.1.5.5 del Decreto 1082 de 2015.

## 7.2 Matriz de Riesgos Preliminar

| # | Riesgo | Categoría | Prob. (1-5) | Impacto (1-5) | Severidad | Asignación | Mitigación propuesta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Demanda menor a la proyectada | Comercial | 3 | 5 | 15 — Alto | Privado | Tarifa dinámica, diversificación de ingresos, pases mensuales, eventos propios |
| R2 | Sobrecostos de construcción | Construcción | 3 | 4 | 12 — Alto | Privado | Contrato EPC a precio fijo con constructor calificado |
| R3 | Retrasos en construcción | Construcción | 3 | 4 | 12 — Alto | Privado | Cláusulas de daño por mora en contrato EPC; plan de contingencia |
| R4 | Cambios regulatorios (POT, tarifas) | Regulatorio | 2 | 4 | 8 — Medio | Compartido | Cláusula de equilibrio económico del contrato (Art. 4, Ley 1508) |
| R5 | Reubicación o disminución de eventos del estadio | Comercial | 2 | 5 | 10 — Alto | Compartido | Diversificación: 74% de ingresos proviene de parking base + comercio (no depende de eventos) |
| R6 | Competencia (nuevos parqueaderos en la zona) | Comercial | 2 | 3 | 6 — Medio | Privado | Ubicación privilegiada insustituible; primera ventaja de movilización |
| R7 | Riesgo ambiental (fase construcción) | Ambiental | 3 | 3 | 9 — Medio | Privado | Plan de Manejo Ambiental, autorización AMVA para tala de árboles (compensación 3:1) |
| R8 | Fuerza mayor o caso fortuito | Fuerza mayor | 1 | 5 | 5 — Bajo | Compartido | Póliza de seguro todo riesgo; cláusula de restablecimiento de equilibrio |
| R9 | Riesgo predial (disponibilidad del predio) | Predial | 2 | 5 | 10 — Alto | Público | Verificación de títulos y servidumbres en factibilidad; bien de propiedad municipal |
| R10 | Inseguridad y vandalismo | Operacional | 3 | 2 | 6 — Medio | Privado | Vigilancia 24/7, sistema CCTV, control de acceso electrónico |
| R11 | Cambio tecnológico (vehículos eléctricos, autónomos) | Tecnológico | 2 | 2 | 4 — Bajo | Privado | Infraestructura adaptable: previsión de puntos de carga EV |
| R12 | Riesgo de tasa de interés | Financiero | 3 | 3 | 9 — Medio | Privado | Cobertura de tasa (swap) o financiamiento a tasa fija |

## 7.3 Asignación General de Riesgos

| Asignación | Riesgos |
| --- | --- |
| Privado | Construcción (R2, R3), demanda (R1), competencia (R6), ambiental (R7), operacional (R10), tecnológico (R11), financiero (R12) |
| Compartido | Regulatorio (R4), eventos del estadio (R5), fuerza mayor (R8) |
| Público | Predial (R9) — disponibilidad del predio es responsabilidad de la entidad pública |

Fundamentación jurídica: Artículo 14 de la Ley 1508 de 2012, CONPES 3714 de 2011.

# 8. MARCO NORMATIVO Y REGULATORIO

## 8.1 Normatividad Nacional Aplicable

| Norma | Contenido relevante |
| --- | --- |
| Ley 1508 de 2012 | Régimen jurídico de las Asociaciones Público Privadas |
| Decreto 1082 de 2015 | Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional |
| Decreto 438 de 2021 | Modifica el Decreto 1082 de 2015 en materia de APP |
| Ley 80 de 1993 | Estatuto General de Contratación de la Administración Pública |
| Ley 1150 de 2007 | Medidas para la eficiencia y transparencia en la contratación pública |
| Ley 448 de 1998 | Régimen de obligaciones contingentes |
| NSR-10 | Norma de Construcciones Sismo Resistentes 2010 |
| Ley 1618 de 2013 | Garantía del ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad |
| Resolución 0627 de 2006 | Norma nacional de emisión de ruido |
| CONPES 3714 de 2011 | Política de riesgo previsible en contratación pública |

## 8.2 Normatividad Municipal

| Norma | Contenido relevante |
| --- | --- |
| Acuerdo 48 de 2014 | Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín — uso de suelo CN3 (alta mixtura), alturas, estacionamientos |
| Decreto 0471 de 2018 | Regulación de dimensiones de celdas de parqueo y localización |
| Decreto 0522 de 2018 | Normas complementarias de estacionamientos |
| Acuerdo 66 de 2017 | Estatuto Tributario de Medellín — exención de predial por 5 años para parqueaderos subterráneos mecanizados nuevos dentro de 500m de estaciones de Metro, incluyendo Laureles-Estadio. Tarifa mínima de ICA (2 por mil). |

Hallazgo relevante: El Acuerdo 66 de 2017 del Concejo de Medellín establece incentivos tributarios específicos para la construcción de parqueaderos subterráneos o mecanizados en zonas próximas a estaciones del Metro (dentro de 500 metros), incluyendo el sector de Laureles-Estadio. Los beneficios incluyen exención del impuesto predial por 5 años y aplicación de la tarifa mínima de industria y comercio (2 por mil). El proyecto Diamante se ubica a menos de 300 metros de la estación Estadio del Metro, lo que lo hace elegible para estos incentivos.

## 8.3 Propiedad y Administración del Predio

La Unidad Deportiva Atanasio Girardot es de propiedad del Municipio de Medellín, con administración a cargo del INDER (Instituto de Deportes y Recreación de Medellín), entidad descentralizada del orden municipal. Para la ejecución del proyecto se requerirá:

Autorización del Concejo de Medellín para el uso del bien público bajo esquema APP

Concepto favorable del INDER sobre la compatibilidad del proyecto con el plan maestro del complejo deportivo

Verificación de títulos, gravámenes, servidumbres y demás derechos sobre el predio

Licencia de construcción expedida por la Curaduría Urbana correspondiente

Concepto de movilidad de la Secretaría de Movilidad

Autorización ambiental del AMVA (si se requiere intervención de arbolado)

# 9. IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL

## 9.1 Impacto Social Positivo

| Dimensión | Impacto | Cuantificación |
| --- | --- | --- |
| Empleo directo (construcción) | Generación de empleo temporal | ~200-300 empleos directos, ~500 indirectos |
| Empleo directo (operación) | Generación de empleo permanente | ~30-50 empleos directos |
| Movilidad | Reducción de congestión por eliminación de cruising | ~30% del tráfico es búsqueda de parqueo (ref. internacional) |
| Seguridad vial | Reducción de siniestros por maniobras de parqueo ilegal | Corredores F → potencial mejora a E |
| Seguridad patrimonial | Eliminación del parqueo informal sin vigilancia | Reducción de hurtos a vehículos |
| Actividad económica | Dinamización del comercio en el nivel calle | 2,000 m² de nuevos locales comerciales |
| Patrimonio arquitectónico | Conservación del complejo deportivo | Intervención subterránea, mínimo impacto visual |

## 9.2 Impacto Ambiental

| Dimensión | Fase de construcción | Fase de operación |
| --- | --- | --- |
| Calidad del aire | Temporal negativo (maquinaria, material particulado) | Positivo (reducción de cruising) |
| Ruido | Temporal negativo (excavación, pilotes) | Neutro (operación subterránea) |
| Arbolado | Posible remoción con compensación 3:1 | Revegetación posterior |
| Suelo | Excavación y manejo de escombros | Impermeabilización definitiva |
| Agua | Plan de manejo de aguas freáticas | Sistema de drenaje y bombeo permanente |

Mitigaciones previstas:

Plan de Manejo de Tránsito (PMT) durante la construcción

Plan de Manejo Ambiental (PMA) con autorización del AMVA

Horarios de obra restringidos (7AM-6PM días hábiles)

Monitoreo continuo de niveles de ruido y material particulado

Compensación de arbolado: 3-5 árboles plantados por cada árbol removido

# 10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## 10.1 Conclusiones

Demanda comprobada con datos oficiales. El polígono de estudio registra un Tráfico Promedio Diario de 68,787 vehículos en 14 intersecciones monitoreadas por el SIMM, con una composición de 51% automóviles y 38% motocicletas. El Estadio Atanasio Girardot genera más de 2.2 millones de asistentes anuales en 78-86 eventos (fútbol, conciertos, ferias). La tendencia es creciente: Nacional alcanzó un récord de 34,229 espectadores promedio por partido en 2025-I.

Oferta formal insuficiente. Solo 822 celdas formales en 22 parqueaderos en un radio de 1.5 km, sin ninguna infraestructura dedicada al estadio. El déficit formal oscila entre 78 y 578 celdas según el escenario. El parqueo informal ("trapitos rojos") atiende la diferencia, con externalidades negativas documentadas.

Congestión severa documentada. 4 de 12 corredores viales operan en nivel de servicio F (congestión forzada, velocidad <16 km/h) y 4 más en nivel E (flujo inestable) durante la hora pico vespertina. La velocidad mínima registrada es de 14.1 km/h (Calle 48 sentido WE). Medellín cerró 2024 con 308 muertes viales, la cifra más alta en una década.

Oportunidad única con la modernización del estadio. La ampliación del Atanasio a 60,000 espectadores ($750,000M COP de inversión pública) no incluye estacionamiento, incrementando la brecha oferta-demanda en un 33% (de 45K a 60K de capacidad).

Incentivos tributarios municipales vigentes. El Acuerdo 66 de 2017 ofrece exención de predial por 5 años y tarifa mínima de ICA para parqueaderos subterráneos cerca de estaciones de Metro, directamente aplicable al proyecto.

Viabilidad financiera preliminar positiva. Payback de 9.6 años, ingreso neto operacional de $10,248M COP/año, con estructura de financiamiento 70/30 deuda/equity viable a las tasas de mercado actuales. El horizonte de 25 años del contrato APP permite una recuperación holgada de la inversión.

## 10.2 Recomendaciones

Se recomienda avanzar a la etapa de factibilidad (artículo 2.2.2.1.5.5 del Decreto 1082 de 2015) con los siguientes estudios complementarios:

Estudio de tránsito y demanda con levantamiento de campo integral (en curso con Cali Mayor), incluyendo conteo de estacionamiento informal cuadra-a-cuadra

Diseño arquitectónico y de ingeniería a nivel de factibilidad (fase II)

Estudio de suelos y geotecnia del predio

Modelo financiero detallado con TIR, VPN, DSCR y análisis de sensibilidad multivariable

Valoración de obligaciones contingentes (Ley 448 de 1998)

Estudio de títulos y disponibilidad del predio (coordinación con Municipio e INDER)

Evaluación ambiental (Plan de Manejo Ambiental)

Evaluación social y costo-beneficio del proyecto

Comparador Público-Privado (justificación del mecanismo APP)

Propuesta definitiva de asignación de riesgos con cuantificación

# 11. ANEXOS

Anexo A: Datos de tráfico oficial SIMM — Aforos vehiculares 15 min (3,859 registros)

Anexo B: Datos de velocidad e intensidad SIMM (552 perfiles por corredor × hora)

Anexo C: Inventario de parqueaderos del polígono (22 POIs)

Anexo D: Malla vial del polígono de estudio (703 segmentos con clasificación POT)

Anexo E: Análisis cuadra-a-cuadra (377 manzanas con atributos de oferta/demanda)

Anexo F: Calendario de eventos 2025 (102 eventos)

Anexo G: Dashboard interactivo — https://demo-diamante.vercel.app/

Anexo H: Decreto 438 de 2021 (texto completo)

Anexo I: Lista de chequeo de prefactibilidad (Artículo 6)

Documento elaborado con datos oficiales del SIMM (Secretaría de Movilidad de Medellín), MEData (Portal de Datos Abiertos de Medellín), Google Maps Platform, Metro de Medellín (datos abiertos), DANE, Cámara de Comercio de Medellín, y fuentes de acceso público. Sujeto a validación mediante estudio de campo en la etapa de factibilidad.

Fundamentación jurídica: Ley 1508 de 2012, Decreto 1082 de 2015, Decreto 438 de 2021, Acuerdo 48 de 2014 (POT Medellín), Acuerdo 66 de 2017 (Incentivos tributarios), CONPES 3714 de 2011.